בס"ד

הספרינטים שלי!!!!!

בהתאם ללוח הזמנים שלך, נחלק את הפרויקט ל-3 ספרינטים ממוקדים (כל אחד כשבוע) כך שתוכלי לסיים הכל תוך חודש ולהגיש בזמן.

📌 ספרינט 1: תשתית מערכת + משתמשים (שבוע 1)

🎯 מטרה: להקים את הבסיס – מסד נתונים, API, התחברות משתמשים והעלאת קבצים

🔹 משימות Backend (.NET 9)

✅ הקמת ריפו ב-GitHub והכנת סביבת עבודה
✅ יצירת מסד נתונים (SQL Server / MySQL) עם טבלאות:

- Users (ניהול משתמשים)

- Files (אחסון קבצים)
✅ פיתוח API להרשמה והתחברות (POST /api/auth/register, POST /api/auth/login)
✅ פיתוח API להעלאת קבצים (POST /api/files)
✅ הגדרת JWT Authentication לאבטחת המערכת

🔹 משימות Frontend (React.js)

✅ בניית מסך התחברות והרשמה
✅ בניית מסך העלאת קבצים
✅ חיבור ה-Frontend ל-Backend

🔹 אינטגרציה ובדיקות

✅ בדיקות התחברות משתמשים
✅ בדיקות העלאת קבצים ושמירה במסד הנתונים

📌 ספרינט 2: תיוגים אוטומטיים וחיפוש מתקדם (שבוע 2)

🎯 מטרה: לאפשר למערכת לתייג קבצים אוטומטית ולבצע חיפוש חכם

🔹 משימות Backend (.NET 9)

✅ יצירת טבלאות Tags ו- FileTags
✅ שילוב AI/NLP לחילוץ תגיות אוטומטיות מקבצים
✅ פיתוח API לניהול תגיות (PUT /api/files/{fileId}/tags)
✅ פיתוח API לחיפוש לפי תגיות ושמות קבצים (GET /api/files?tag=...)

🔹 משימות Frontend (React.js)

✅ הצגת תיוגים אוטומטיים ליד כל קובץ
✅ פיתוח שדה חיפוש חכם עם תגיות

🔹 אינטגרציה ובדיקות

✅ בדיקת תיוג אוטומטי על קובצי PDF ו-TXT
✅ בדיקות חיפוש קבצים לפי תגיות

📌 ספרינט 3: ניהול אדמינים, הרשאות ודוחות (שבוע 3)

🎯 מטרה: להוסיף תכונות ניהול מתקדמות ולבצע שיפורים אחרונים

🔹 משימות Backend (.NET 9)

✅ יצירת טבלת Logs לניטור פעולות
✅ פיתוח API לניהול משתמשים (CRUD) (POST /api/admin/users, DELETE /api/admin/users/{userId})
✅ פיתוח API לדוחות פעילות (GET /api/admin/reports)
✅ הוספת הרשאות שונות לקבצים (פרטי/ציבורי)

🔹 משימות Frontend (React.js)

✅ בניית דשבורד אדמין עם סטטיסטיקות על שימוש במערכת
✅ פיתוח מסך ניהול משתמשים (שינוי תפקידים, מחיקת משתמשים)
✅ הצגת יומן פעולות (Logs) של משתמשים

🔹 אינטגרציה ובדיקות

✅ בדיקות הרשאות (משתמש רגיל מול אדמין)
✅ בדיקות ניהול משתמשים והצגת דוחות
✅ תיקוני באגים ושיפורי UI אחרונים

🚀 סיכום – 3 ספרינטים ממוקדים להשלמת הפרויקט!

✅ שבוע 1: הקמת מסד נתונים + התחברות משתמשים + העלאת קבצים
✅ שבוע 2: תיוגים אוטומטיים + חיפוש חכם
✅ שבוע 3: ניהול משתמשים, הרשאות, דוחות ושיפורים

📌 האם זה מתאים ללוח הזמנים שלך, או שתרצי התאמות נוספות? 😊